BİL481 – Yazılım Mühendisliği

Project Plan Document

Katkı Sağlayanlar:

Burak Bingöl 241101047

Emine Betül Önal 241101030

Erhan Hıdır Mersin 241101002

Merve Gül Yıldız 231101049

Zeynep Sarılar 231101006

Scope:

Fellow uygulaması bunları kapsar:

- Ders Saatleri Planlaması: Kullanıcının ders/çalışma saatlerini planlayarak haftalık programını önceden oluşturabilmesine olanak sağlar.

- Çalışma Süresi Analizi: Kullanıcının hangi gün ne kadar çalıştığını görerek derslerle ilgili farkındalık sahibi olmasını amaçlar.

- Çalışma Listesi Oluşturma: Kullanıcı, hangi ders ve hangi konu için nelere çalışması gerektiğini planlayabilir.

Fellow uygulaması bunları kapsamaz:

- Çevrimiçi Senkronizasyon: Verilerin farklı cihazlar arasında (bulut üzerinden) eşitlenmesi.

- Sosyal Özellikler: Diğer kullanıcılarla arkadaş ekleme veya çalışma sürelerini karşılaştırma.

- Yapay Zeka Destekli Planlama: Çalışma programının sistem tarafından otomatik olarak (AI ile) oluşturulması.

- Ders Kaynağı Bulundurmaz: Uygulama içinde doğrudan ders anlatımı veya içerik sunumu (video, PDF ders notu vb.) yer almayacaktır; sistem sadece bir yönetim ve takip aracıdır.

Project Organization:

Backend Developers: (Burak Bingöl, Emine Betül Önal, Zeynep Sarılar, Merve Gül Yıldız)

Frontend Developers: (Burak Bingöl, Emine Betül Önal, Merve Gül Yıldız)

Database Manager: (Merve Gül Yıldız, Erhan Hıdır Mersin)

QA Engineer: (Emine Betül Önal, Erhan Hıdır Mersin, Zeynep Sarılar)

Documentation: (Erhan Hıdır Mersin, Zeynep Sarılar, Burak Bingöl)

-Herkes üç görevde rol alacak, bu yüzden kişilerin proje geliştirme sürecine ayıracağı vakitler yakındır. Görevler kişilerin ilgi alanları ve kendini geliştirmek istediği alanlara göre dağıtılmıştır.

-Product Owner, Scrum Master, Development Team rollerini her takım üyesi dönüşümlü olarak uygulayacaktır.

Objectives:

1- Ders, quiz, ödev, proje, sınav takibi ve hatırlatma

2- Saat tutma ve pomodoro sayma yöntemiyle çalışma süresi tutma

3- Gün içinde çalışacağın konular için çalışılacaklar listesi

4- İstatistik paneli, hangi derse veya konuya ne kadar odaklandığın bilgisinin gösterilmesi

Key Phases and Timeline:

Timeline:						Key Phases:

Week 1 – Week 2	(Sprint 1)			Backend Part 1, Database Part 1, Testing

Week 3 – Week 4	(Sprint 2)			Frontend Part 1, Testing

Week 5 – Week 6	(Sprint 3)			Backend Part 2, Database Part 2, Testing

Week 7 – Week 8	(Sprint 4)			Frontend Part 2, Testing

Resource Planning:

Yazılım Dili: Java (JDK 23 LTS)

İnsan Kaynakları: 5 Kişilik Geliştirme Ekibi

Kütüphaneler: JavaFX (Arayüz ve istatistik grafikleri için), SQLite JDBC Driver (Veritabanı bağlantısı için)

Veri Tabanı (Database): SQLite (Yerel/Çevrimdışı veri saklama için)

IDE: VSCode

Versiyon Kontrol: GitHub

Access to Resources: Tüm yazılım ve kütüphaneler açık kaynaklıdır; internet üzerinden (Maven Repository) ücretsiz olarak temin edilecektir. (Projenin bulut ortamında canlıya alınması gerekirse ayrıca bir ücret olabilir)

Not: Projenin mobil platforma taşınması durumunda IDE olarak Android Studio ve SDK araçları kullanılacaktır.

Risk Management:

- Ekip Üyesinin Uygun Olmaması Riski: Proje geliştirme aşamasında ekip üyelerinden birinin süreçte yer alamaması veya görevine devam edememesi, iş akışında aksamalara yol açabilir. Bu durum, diğer proje üyelerinin projenin genel hatlarına hakim olması ve gerektiğinde görev dağılımının hızlıca yeniden yapılmasıyla yönetilebilir.

- Yanlış Backlog Öğesi Seçimi Riski: Sprint planlaması sırasında yanlış backlog item’ının seçilmesi ve sprint içerisinde bunun değiştirilmek istenmesi, hedeflerden sapılmasına neden olabilir. Bu risk, hatalı ilerleyen mevcut sprint’in iptal edilmesi ve doğru backlog item belirlenerek doğrudan sonraki sprint’e başlanmasıyla azaltılabilir.

- Başarı Kriterlerinin Sağlanamaması Riski: Geliştirilen ürünün veya özelliklerin başlangıçta hedeflenen başarı kriterlerini tam olarak karşılayamaması ihtimali bulunmaktadır. Bu risk, yazılan kodların düzenli olarak kontrol edilmesi, kapsamlı yazılım testlerinden geçirilmesi ve farklı kullanım senaryoları (case'ler) için çıktıların detaylıca doğrulanmasıyla azaltılabilir.

Communication Plan:

İletişim, yüz yüze görüşmeler ve Zoom üzerinden yapılacak çevrim içi toplantılar aracılığıyla sağlanacaktır. Scrum uygulanacağı için Sprint Planning 1 & 2, Daily Scrums, Sprint Reviews ve Sprint Retrospectives toplantıları yapılacaktır. Toplantı sonuçları ve tüm duyurular WhatsApp üzerinden yapılacaktır.

Change Managment Plan:

Projemizde Scrum metodolojisi uygulandığı için değişim süreci şu şekilde yönetilecektir:

- Değişim Talebi: Proje gereksinimlerinde veya kapsamında bir değişiklik talep edildiğinde, bu talep doğrudan o anki sprint’e dahil edilmez. Öncelikle Product Backlog a kaydedilir.

- Değerlendirme: Yeni talepler, her sprint sonunda yapılan Sprint Review toplantısında ekipçe gözden geçirilir. Bu değişikliğin projenin hedeflerine katkısı tartışılır.

- Planlama: Kabul edilen değişiklikler, bir sonraki Sprint Planning toplantısında yeni işlerin arasına alınır. Böylece değişim sisteme entegre edilir.

- Takip: Yapılan tüm değişiklikler ve güncellemeler GitHub üzerinden takip edilir.

Budget plan:

- SQLite Database: $0

- Development Tools: $0 (Free / Open-source) (Java, JavaFX, Maven, GitHub kullanımı.)

- Task Matrix

All members attended to a Zoom Meeting and discussed together.

| Team Member | Task |
| --- | --- |
| Burak Bingöl | Brainstormed, Created the Risk Management part |
| Emine Betül Önal | Brainstormed, Created the Resource Planning part |
| Erhan Hıdır Mersin | Brainstormed, Created the Communication Plan part |
| Merve Gül Yıldız | Brainstormed, Created the Change Management Plan part |
| Zeynep Sarılar | Brainstormed, Created the Budget part |