BİL481 – Yazılım Mühendisliği

Effort Estimations

Katkı Sağlayanlar:

Burak Bingöl 241101047

Emine Betül Önal 241101030

Erhan Hıdır Mersin 241101002

Merve Gül Yıldız 231101049

Zeynep Sarılar 231101006

Effort Estimations:

Süre tahminin x değişkeni üzerinden tanımladık.

Ilk tahmin (x = 1 Saat)

| Faz | Tahmini Süre (Person-Hour) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Gereksinim Analizi & Dökümantasyon | 20x | Dokümantasyon ve kapsam netleştirme. |
| Tasarım (UI/UX) | 30x | Masaüstü ve Android ekran tasarımları. |
| Backend & Database Geliştirme | 40x | Veritabanı mantığı ve Java sınıfları. |
| Test & Hata Ayıklama | 30x | Birim testler ve kullanıcı kabul testleri. |
| Toplam | 120x | Ekibin toplam eforu. |

Yöntem: Tahminler, ekibin Java ve SQLite konusundaki teknik yetkinliği ve projenin çevrimdışı çalışma kısıtı dikkate alınarak yapılmıştır.

| Ekip Üyesi | Sorumluluk Dağılımı | Görev Dağılımı (Task Distribution) | Tahmini Efor (Person-Hour) |
| --- | --- | --- | --- |
| Erhan Hıdır Mersin | Database Manager, QA Engineer, Documentation | SQLite veri tabanının tasarlanması (Database), kalite güvence süreçleri kapsamında Unit ve integrasyon testlerinin yapılması (QA) ve proje dokümantasyonunun hazırlanması (Documentation). | 25x |
| Zeynep Sarılar | Backend Developer, QA Engineer, Documentation | İstatistik panelinin kodlanması (Backend), kodların birim (unit) testlerinin yazılması (QA) ve proje dokümantasyonunun hazırlanması (Documentation). | 25x |
| Burak Bingöl | Backend Developer, Frontend Developer, Documentation | To-do list’in kodlanması (Backend), JavaFX kullanılarak Dashboard tasarımı ve uygulama teması (Frontend) ve proje dokümantasyonunun hazırlanması (Documentation). | 25x |
| Emine Betül Önal | Backend Developer, Frontend Developer, QA Engineer | Pomodoro sayacının işleyişinin kodlanması (Backend), JavaFX’te arayüz tasarımı (Frontend) ve unit testlerin yürütülmesi (QA). | 25x |
| Merve Gül Yıldız | Backend Developer, Frontend Developer, Database Manager | Ders operasyonları ve takvime etkinlik ekleme işleyişinin kodlanması (Backend), ilgili modüllerin arayüz bileşenlerinin geliştirilmesi (Frontend) ve SQLite JDBC bağlantı katmanının oluşturulması (Database). | 25x |
| GENEL TOPLAM | Tüm Ekip | Gereksinim analizi ve proje dökümantasyonu toplantıları. | 120x |

- Task Matrix

All members attended to a Zoom Meeting and discussed together.

| Team Member | Task |
| --- | --- |
| Burak Bingöl | Chose his responsibility and estimated its effort. Created the document. |
| Emine Betül Önal | Chose her responsibility and estimated its effort. |
| Erhan Hıdır Mersin | Chose his responsibility and estimated its effort. Pushed to Git. |
| Merve Gül Yıldız | Chose her responsibility and estimated its effort. |
| Zeynep Sarılar | Chose her responsibility and estimated its effort. |